**1. Descrição do Projeto**

Desenvolvimento de um website em HTML5, Bootstrap e JavaScript, com backend em PHP 8 e banco de dados MySQL. O site proporcionará ao cliente a autonomia de gerenciar os seguintes conteúdos:

* **Gerenciamento de Orçamentos:** Ferramenta para permitir que visitantes do site enviem solicitações de orçamento, com gestão completa desses dados.
* **Publicação de Fotos nos Slides:** Funcionalidade que permitirá ao cliente adicionar, remover e organizar fotos nos slides do site.
* **Gerenciamento de Currículos:** Ferramenta para o recebimento, armazenamento e gerenciamento de currículos enviados por candidatos através do site.

**2. Escopo do Projeto**

* **Frontend:**
  + Desenvolvimento de layout responsivo utilizando HTML5, CSS3 (Bootstrap) e JavaScript.
  + Integração de sliders dinâmicos para exibição de fotos.
* **Backend:**
  + Desenvolvimento de painel administrativo em PHP 8 para o gerenciamento dos conteúdos mencionados.
  + Integração com banco de dados MySQL para armazenamento de orçamentos, fotos e currículos.
  + Implementação de funcionalidades para o envio e recebimento de orçamentos e currículos.
* **Banco de Dados:**
  + Criação e configuração de banco de dados MySQL para suportar o armazenamento e a gestão de informações.

**3. Cronograma**

* **Fase 1: Planejamento e Definição de Requisitos:** 1 semana
* **Fase 2: Desenvolvimento Frontend e Backend:** 1 semana
* **Fase 3: Testes e Ajustes:** 1 semana
* **Fase 4: Entrega e Treinamento:** 1 semana

**Prazo Total Estimado:** 4 semanas

**4. Investimento**

O valor total para o desenvolvimento do website é de **R$ 2.500,00**.

**Forma de Pagamento:**

* 50% no início do desenvolvimento
* 50% na entrega final do projeto

Atenciosamente,

José Junior – Desenvolvedor FullStack  
JeH Developer - 42.267.264/0001-56  
JUNIOR.DEVSTACK@GMAIL.COM